На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 24 марта 2019 г. № 227-п, в соответствии с  Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 23 мая 2019 г. № 1001/1, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 мая 2019 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Глава городского округа -

глава администрации

Чайковского городского округа                                                       Ю.Г. Востриков

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Чайковского городского округа от__________ № ____________ |
| --- | --- |

# Муниципальная адресная программа

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ»

на 2019-2025 годы

## Паспорт Программы

| Разработчик программы | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа |
| --- | --- |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел имущественных отношений Управления земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители программы | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры, отдел имущественных отношений, отдел реализации жилищных программ Управления земельно-имущественных отношений, отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа. |
| Участники программы | Собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Чайковского городского округа, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. |
| Цели Программы | 1.Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), признанных аварийными и подлежащими сносу. 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. |
| Основные задачи Программы | 1. Формирование механизма для переселения граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными и подлежащими сносу. 2. Приобретение необходимого количества жилых помещений для переселения у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиком. 3. Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения. 4. Создание условий для развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим сносу. 5. Предоставление в бессрочное владение и пользование жилых помещений из состава жилищного фонда социального использования, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Чайковский городской округ» при наличии данных помещений в жилищном фонде Чайковского городского округа. |
| Целевые показатели Программы | 1. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 г., ед. 2. Количество переселенных граждан из многоквартирных аварийных жилых домов, чел. 3. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда, ед. 4. Количество расселенной площади аварийного жилищного фонда, кв. м. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019-2025 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 1 296 744 107,69 рублей, в том числе за счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 1 231 010 099,76 рублей, средств Пермского края в сумме 59 862 219,13 рублей, средств местного бюджета в сумме 5 871 788,80 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Переселение из 63 аварийных жилых домов 1 982 человека. Проведение переселения граждан из 771 аварийных жилых помещений площадью 29 292,30 кв. м. |

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

  - Более 60% многоквартирных домов Чайковского городского округа было построено до 1980 года, т.е. имеет срок службы более 30 лет. Аварийный жилищный фонд Чайковского городского округа, признанный аварийным до  1 января 2017 г. по состоянию на 1 мая 2019 г. составляет – 32 747,80 кв. м. Это 2-этажные многоквартирные дома барачного типа, построенные для временного проживания.

Капитальный ремонт данного жилищного фонда не проводился.

Характеристика конструктивных элементов: стены - брус, фундамент бутовый ленточный, кровля шиферная.

Дата постройки аварийных 2-этажных многоквартирных домов и реквизиты заключения о признании их аварийными и подлежащими сносу приведены в таблице:

| № п/п | Адрес многоквартирного аварийного дома | Дата постройки | Реквизиты постановления о признании МКД аварийным и подлежащим сносу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1 | 1977 | 28.03.2013, № 829 |
| 2 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 13 | 1977 | 19.06.2013, № 1428 |
| 3 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 | 1973 | 19.06.2013, № 1428 |
| 4 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 9 | 1957 | 19.06.2013, № 1428 |
| 5 | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3 | 1957 | 19.06.2013, № 1428 |
| 6 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 7 | 1957 | 26.09.2013, № 1926 |
| 7 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 1 | 1957 | 11.07.2014, № 775 |
| 8 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 27 | 1956 | 11.07.2014, № 775 |
| 9 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 2 | 1985 | 11.07.2014, № 775 |
| 10 | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д.16 | 1958 | 11.07.2014, № 775 |
| 11 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 31 | 1957 | 27.03.2015, № 416 |
| 12 | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 6 | 1989 | 08.06.2015, № 902 |
| 13 | г. Чайковский, пер. Колхозный, д. 4/1 | 1989 | 08.06.2015, № 902 |
| 14 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 6 | 1957 | 08.06.2015, № 902 |
| 15 | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 10 | 1957 | 08.06.2015, № 902 |
| 16 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29 | 1956 | 08.06.2015, № 902 |
| 17 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 18 | 1983 | 08.06.2015, № 902 |
| 18 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 | 1979 | 08.06.2015, № 902 |
| 19 | г. Чайковский, с. Фоки ул. Заводская, д. 89 | 1895 | 05.05.2015, № 87 |
| 20 | г. Чайковский, с. Фоки ул. Кирова, д. 30 | 1915 | 05.05.2015, № 87 |
| 21 | г. Чайковский, с. Фоки ул. Кирова, д. 34 | 1915 | 05.05.2015, № 87 |
| 22 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 10 | 1957 | 21.07.2015, № 1220 |
| 23 | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 17 | 1963 | 21.07.2015, № 1220 |
| 24 | г. Чайковский, ул. Горького, д. 12 | 1959 | 21.07.2015, № 1220 |
| 25 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 3 | 1956 | 21.07.2015, № 1220 |
| 26 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 | 1957 | 31.08.2015, № 1505 |
| 27 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 | 1957 | 20.11.2015, № 2162 |
| 28 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 10 | 1961 | 20.11.2015, № 2162 |
| 29 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 7 | 1956 | 20.11.2015, № 2162 |
| 30 | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 5 | 1957 | 20.11.2015, № 2162 |
| 31 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 12 | 1960 | 20.11.2015, № 2162 |
| 32 | г. Чайковский, ул. Шоссейная, д. 4 | 1957 | 05.02.2016, № 202 |
| 33 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29а | 1957 | 05.02.2016, № 202 |
| 34 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 14 | 1955 | 05.02.2016, № 202 |
| 35 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 11 | 1984 | 07.06.2017, № 980 |
| 36 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 35 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 37 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 37 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 38 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 41 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 39 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 43 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 40 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 47 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 41 | г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 49 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 42 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 4 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 43 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 8 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 44 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 10 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 45 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 14 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 46 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 16 | 1958 | 31.08.2015, № 1505 |
| 47 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 18 | 1958 | 31.08.2015, № 1505 |
| 48 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 28 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 49 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 34 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 50 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 36 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 51 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 38 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 52 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 40 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 53 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 3 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 54 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 5 | 1970 | 31.08.2015, № 1505 |
| 55 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 9 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 56 | г. Чайковский, ул. Мира, д.11 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 57 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 13 | 1958 | 31.08.2015, № 1505 |
| 58 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 15 | 1958 | 31.08.2015, № 1505 |
| 59 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 17 | 1959 | 31.08.2015, № 1505 |
| 60 | г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 42 | 1942 | 06.05.2016, № 228 |
| 61 | г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 61 | 1955 | 06.05.2016, № 228 |
| 62 | г. Чайковский, с. Фоки, ул. Советская, д. 20 | 1939 | 06.05.2016, № 228 |
| 63 | г. Чайковский, с. Фоки ул. Красная, д. 10 | 1955 | 06.05.2016, № 228 |

В указанных домах проживает 1 982 человека, 771 семья.

Проживание граждан в ветхом (аварийном) жилищном фонде постоянно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, такие строения ухудшают внешний облик и благоустройство города и населенных пунктов округа, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекательность округа.

1.2. Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения. Количество жилых помещений, освобождающихся в муниципальном жилищном фонде, крайне недостаточно для переселения граждан из аварийных домов.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Чайковский городской округ» не позволяет самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийных домов. Резервный фонд жилья на территории поселения отсутствует.

2. Основные цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы:

1) обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу;

2) ликвидация до 1 января 2025 г. 29 292,30 кв. м. аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

2.2. Основные задачи Программы:

1) разработка механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ);

2) приобретение жилых помещений для переселения граждан;

3) выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения;

4) создание условий для развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом;

5) предоставление в бессрочное владение и пользование жилых помещений из состава жилищного фонда социального использования, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования  «Чайковский городской округ» при наличии данных помещений в жилищном фонде Чайковского городского округа.

3. Перечень мероприятий по реализации Программы

Достижение поставленных целей и задач обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

1) определение перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 г., подлежащих сносу в 2019-2025 годах;

2) определение списка граждан и их семей, проживающих в аварийных домах;

3) определение перечня жилых помещений, приобретаемых у застройщиков, а также у лиц, не являющихся застройщиками, на территории Чайковского городского округа, необходимого для переселения граждан;

4) проведение работы с собственниками и нанимателями помещений в аварийных многоквартирных домах, выявление выбранного каждым из собственников способа переселения;

5) переселение граждан из многоквартирных аварийных домов;

6) снос аварийного жилья.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется с привлечением средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Пермского края и средств местного бюджета.

Информация по ресурсному обеспечению представлена в таблице:

| № п/п | Источник финансирования | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 104 440 275,43 | 75 039 476,85 | 77 600 045,46 | 333 377 583,31 | 326 931 721,87 | 313 620 996,85 |
| 2 | Бюджет Пермского края | 569 070,36 | 3 949 446,15 | 4 084 213,04 | 17 546 188,60 | 17 206 932,73 | 16 007 653,03 |
| 3 | Местный бюджет | 5 871 788,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 110 881 134,59 | 78 988 923,00 | 81 684 258,50 | 350 923 771,90 | 344 138 654,60 | 330 127 365,10 |

5. Социально-экономическая эффективность Программы

Успешная реализация Программы позволит:

1) обеспечить благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в 63 аварийных многоквартирных домах;

2) ликвидировать до 1 января 2025 г. 29 292,30 кв. м. аварийного жилищного фонда;

2)  снизить социальную напряженность в обществе;

3) улучшить внешний вид территории Чайковского городского округа за счет ликвидации аварийного жилищного фонда.

6. Механизм реализации Программы

Перечень мероприятий Программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Период | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование аварийного жилищного фонда в установленном порядке и принятие решения о сроках его расселения | 2019 год | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта |
| 2 | Установление очередности переселения граждан и очередности сноса аварийного жилищного фонда | 2019 год | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры |
| 3 | Определение объема финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | в течении 2019-2024 годов | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры |
| 4 | Формирование заявки на получение финансовой поддержки в установленном законодательством порядке | 2019-2024 годы | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры |
| 5 | Определение адресного перечня распределения жилых помещений для переселяемых граждан, формирование списка по выкупу жилых помещений | в течении каждого этапа программы | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры Управление земельно-имущественных отношений |
| 6 | Расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы | в течение 2019-2024 годов | Управление земельно-имущественных отношений |
| 7 | Предоставление жилых помещений по договору передачи жилого помещения взамен изъятого жилого помещения, по договору социального найма, выплата выкупной цены взамен изъятого жилого помещения. | в течение 2019-2024 годов | Управление земельно-имущественных отношений |
| 8 | Формирование отчетности о расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию Программы | ежемесячно, ежеквартально | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры, Управление земельно-имущественных отношений |
| 9 | Мониторинг реализации Программы, предоставление отчетности в Министерство строительства Пермского края | еженедельно, ежемесячно, ежеквартально | Отдел реализации программ Управления строительства и архитектуры, Управление земельно-имущественных отношений |
| 10 | Снос аварийного жилищного фонда | в течение 2019-2025 годов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, Управление земельно-имущественных отношений |

В рамках реализации Программы осуществляется снос многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, согласно перечню (приложение 1 к Программе).

Объем финансирования мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда определяется в соответствии со статьей         18 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

- доля Фонда содействия реформированию ЖКХ:

в 2019 году - не менее 94%;

в 2020 году - не менее 95%;

в 2021 году - не менее 95%;

в 2022 году - не менее 95%;

в 2023 году - не менее 95%;

в 2024 году - не менее 95%;

- доля краевого бюджета:

в 2019 году - не менее 1 %;

в 2020 году - не менее 5 %;

в 2021 году - не менее 5 %;

в 2022 году - не менее 5 %;

в 2023 году - не менее 5 %;

в 2024 году - не менее 5 %;

- доля местного бюджета:

в 2019 году - не менее 5%;

в 2020 году - 0,00%;

в 2021 году - 0,00%;

в 2022 году - 0,00%;

в 2023 году - 0,00%;

в 2024 году - 0,00%.

Объем средств на расселение граждан из конкретного многоквартирного дома рассчитывается исходя из размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, которая не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую постановлением Правительства Пермского края:

- расчет стоимости переселения граждан из 5 аварийных домов 2019 года, расположенных по адресам: г. Чайковский, пер. Школьный, д. 1, пер. Школьный, д. 3, пер. Школьный, д. 7 и ул. Алексея Кирьянова, д. 16, ул. Уральская, 11, произведен исходя из средней расчетной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в размере 41 736 рублей,  утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 12 апреля 2018 г. № 190-п «Об утверждении на II квартал 2018 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений» и площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах у собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и площади, ранее занимаемых жилых помещений нанимателями согласно статье 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- расчет стоимости переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в 2020-2024 годах произведен, исходя из средней расчетной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в размере 44 551 рубль, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений».

Стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда будет уточняться, соответствующие изменения ежегодно будут вноситься в Программу.

В случае предоставления гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения, дополнительное финансирование из средств местного бюджета рассчитывается как сумма разниц общей площади каждого предоставляемого жилого помещения и общей площади изымаемого жилого помещения, умноженной на стоимость одного квадратного метра, утвержденной постановлением Правительства Пермского края.

В случае предоставления гражданам жилых помещений стоимостью превышающей стоимость, утвержденную по мероприятиям на соответствующий год, дополнительное финансирование из средств местного бюджета рассчитывается исходя из общей площади изымаемого жилого помещения, умноженной на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра, установленной на момент начала реализации мероприятий по переселению в соответствующем году.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда может осуществляться следующими способами (Приложение 2 к Программе):

предоставление гражданину-собственнику жилого помещения путем заключения договора мены взамен изымаемого жилого помещения;

предоставление выселяемому из жилого помещения гражданину-нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма;

## выплата возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставление гражданам-нанимателям социальных выплат на приобретение жилых помещений в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 года, и мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 30 мая 2018 г. № 286-п;

предоставление в бессрочное владение и пользование жилых помещений из состава жилищного фонда социального использования, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования  «Чайковский городской округ» при наличии данных помещений в жилищном фонде Чайковском городском округе.

Для граждан-нанимателей, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными, в муниципальную собственность муниципального образования «Чайковский городской округ» будут переданы жилые помещения, которые должны быть благоустроенными применительно к условиям Чайковского городского округа, равнозначными по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте Чайковского городского округа. Для собственников с его согласия в письменной форме могут приобретаться жилые помещения в границах другого населенного пункта Пермского края.

7. Показатели выполнения Программы

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении 3 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы» от ______________№ _____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и запланированных к расселению в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы» |
| № п/п | № квартала согласно ППТ | Адрес аварийного МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь аварийного МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
|  |  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | Фонд ЖКХ | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  | Итого по Чайковскому городскому округу: |  |  |  |  | 1 982 | 29 292,30 | 771 | 559 | 212 | 29 292,30 | 21 346,23 | 7 946,07 | 1 296 744 107,69 | 1 231 010 099,76 | 59 862 219,13 | 5 871 788,80 |
|  |  | Итого по Чайковскому городскому округу в 2019 г.: |  |  |  |  | 192 | 2 674,20 | 65 | 57 | 8 | 2 674,20 | 2 421,88 | 252,32 | 110 881 134,59 | 104 440 275,43 | 569 070,36 | 5 871 788,80 |
| 1 | 59:12:0010250 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 1 | № 775 | 11.07.2014 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 47 | 749,80 | 18 | 15 | 3 | 749,80 | 626,39 | 123,41 | 31 028 590,76 | 29 540 252,27 | 0,00 | 1 488 338,49 |
| 2 |  | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 3 | № 1220 | 21.07.2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 25 | 388,40 | 10 | 9 | 1 | 388,40 | 370,22 | 18,18 | 16 124 599,48 | 14 552 986,11 | 569 070,36 | 1 002 543,01 |
| 3 |  | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 7 | № 2162 | 20.11.2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 33 | 392,70 | 10 | 9 | 1 | 392,70 | 369,03 | 23,67 | 16 310 503,19 | 15 447 923,66 | 0,00 | 862 579,53 |
| 4 |  | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 16 | № 775 | 11.07.2014 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 34 | 393,50 | 9 | 8 | 1 | 393,50 | 377,48 | 16,02 | 16 339 198,72 | 15 474 855,11 | 0,00 | 864 343,61 |
| 5 |  | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 11 | № 980 | 07.06.2016 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 53 | 749,80 | 18 | 16 | 2 | 749,80 | 678,76 | 71,04 | 31 078 242,44 | 29 424 258,28 | 0,00 | 1 653 984,16 |
|  |  | Итого по Чайковскому городскому округу в 2020 г.: |  |  |  |  | 121 | 1 773,00 | 40 | 23 | 17 | 1 773,00 | 1 087,90 | 685,10 | 78 988 923,00 | 75 039 476,85 | 3 949 446,15 | 0,00 |
| 6 | 59:12:0010724 | г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1 | № 829 | 28.03.2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 378,00 | 8 | 2 | 6 | 378,00 | 95,40 | 282,60 | 16 840 278,00 | 15 676 865,52 | 1 163 412,48 | 0,00 |
| 7 | 59:12:0010250 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 9 | № 1428 | 19.06.2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 34 | 486,80 | 11 | 10 | 1 | 486,80 | 416,20 | 70,60 | 21 687 426,80 | 21 687 426,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 7 | № 1926 | 26.09.2013 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 43 | 744,80 | 14 | 11 | 3 | 744,80 | 576,30 | 168,50 | 33 181 584,80 | 30 890 191,62 | 2 291 393,18 | 0,00 |
| 9 | 59:12:0390003 | с. Фоки, ул. Заводская, д. 89 | № 87 | 05.05.2015 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 16 | 163,40 | 7 | 0 | 7 | 163,40 | 0,00 | 163,40 | 7 279 633,40 | 6 784 992,91 | 494 640,49 | 0,00 |
|  |  | Итого по Чайковскому городскому округу в 2021 г.: |  |  |  |  | 152 | 1 833,50 | 47 | 31 | 16 | 1 833,50 | 1 309,40 | 524,10 | 81 684 258,50 | 77 600 045,46 | 4 084 213,04 | 0,00 |
| 9 | 59:12:0390003 | с. Фоки, ул. Заводская, д. 89 | № 87 | 05.05.2015 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 4 | 24,10 | 1 | 0 | 1 | 24,10 | 0,00 | 24,10 | 1 073 679,10 | 1 019 995,14 | 53 683,96 | 0,00 |
| 10 | 59:12:0390009 | с.Фоки ул. Кирова, д. 30 | № 87 | 05.05.2015 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 191,60 | 7 | 1 | 6 | 191,60 | 30,60 | 161,00 | 8 535 971,60 | 8 109 173,00 | 426 798,60 | 0,00 |
| 11 |  | с. Фоки ул. Кирова, д. 34 | № 87 | 05.05.2015 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 250,70 | 8 | 7 | 1 | 250,70 | 217,00 | 33,70 | 11 168 935,70 | 10 610 488,89 | 558 446,81 | 0,00 |
| 12 | 59:12:0010515 | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 17 | № 1220 | 21.07.2015 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 27 | 326,10 | 8 | 7 | 1 | 326,10 | 287,00 | 39,10 | 14 528 081,10 | 13 801 677,03 | 726 404,07 | 0,00 |
| 13 | 59:12:0390001 | с. Фоки ул. Красная, д. 10 | № 228 | 06.05.2016 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 7 | 75,10 | 2 | 1 | 1 | 75,10 | 37,00 | 38,10 | 3 345 780,10 | 3 178 491,09 | 167 289,01 | 0,00 |
| 14 | 59:12:0010515 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 | № 902 | 08.06.2015 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 23 | 342,50 | 8 | 6 | 2 | 342,50 | 303,10 | 39,40 | 15 258 717,50 | 14 495 781,60 | 762 935,90 | 0,00 |
| 15 | 59:12:0010250 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 6 | № 902 | 08.06.2015 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 34 | 482,90 | 9 | 5 | 4 | 482,90 | 294,20 | 188,70 | 21 513 677,90 | 20 437 993,99 | 1 075 683,91 | 0,00 |
| 16 | 59:12:0390004 | с. Фоки ул.Советская, д. 20 | № 228 | 06.05.2016 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 7 | 140,50 | 4 | 4 | 0 | 140,50 | 140,50 | 0,00 | 6 259 415,50 | 5 946 444,72 | 312 970,78 | 0,00 |
|  |  | Итого по Чайковскому городскому округу в 2022 г.: |  |  |  |  | 563 | 7 876,90 | 227 | 173 | 54 | 7 876,90 | 6 069,79 | 1 807,11 | 350 923 771,90 | 333 377 583,31 | 17 546 188,60 | 0,00 |
| 17 | 59:12:0010250 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 10 | № 1220 | 21.07.2015 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 35 | 728,40 | 16 | 15 | 1 | 728,40 | 711,40 | 17,00 | 32 450 948,40 | 30 828 400,98 | 1 622 547,42 | 0,00 |
| 18 |  | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 | № 2162 | 20.11.2015 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 48 | 744,30 | 21 | 16 | 5 | 744,30 | 604,29 | 140,01 | 33 159 309,30 | 31 501 343,84 | 1 657 965,47 | 0,00 |
| 19 | 59:12:0390004 | с. Фоки ул. Ленина, д. 42 | № 228 | 06.05.2016 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 6 | 120,70 | 2 | 1 | 1 | 120,70 | 67,70 | 53,00 | 5 377 305,70 | 5 108 440,42 | 268 865,29 | 0,00 |
| 20 |  | с.Фоки ул.Ленина, д. 61 | № 228 | 06.05.2016 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 11 | 117,50 | 4 | 3 | 1 | 117,50 | 87,50 | 30,00 | 5 234 742,50 | 4 973 005,38 | 261 737,13 | 0,00 |
| 21 | 59:12:0010316 | г. Чайковский, ул. Мира, 3 | № 775 | 11.07.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 43 | 505,20 | 16 | 12 | 4 | 505,20 | 374,00 | 131,20 | 22 507 165,20 | 21 381 806,94 | 1 125 358,26 | 0,00 |
| 22 |  | г. Чайковский, ул. Мира,5 | № 416 | 27.03.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 46 | 499,20 | 16 | 13 | 3 | 499,20 | 407,40 | 91,80 | 22 239 859,20 | 21 127 866,24 | 1 111 992,96 | 0,00 |
| 23 |  | г. Чайковский, ул. Мира, 9 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 34 | 490,00 | 16 | 11 | 5 | 490,00 | 311,40 | 178,60 | 21 829 990,00 | 20 738 490,50 | 1 091 499,50 | 0,00 |
| 24 |  | г. Чайковский, ул. Мира, 11 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 34 | 490,20 | 16 | 12 | 4 | 490,20 | 386,20 | 104,00 | 21 838 900,20 | 20 746 955,19 | 1 091 945,01 | 0,00 |
| 25 |  | г. Чайковский, ул. Мира, 13 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 31 | 497,50 | 16 | 12 | 4 | 497,50 | 372,30 | 125,20 | 22 164 122,50 | 21 055 916,38 | 1 108 206,13 | 0,00 |
| 26 |  | г. Чайковский, ул. Мира, 15 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 34 | 481,90 | 16 | 13 | 3 | 481,90 | 386,60 | 95,30 | 21 469 126,90 | 20 395 670,56 | 1 073 456,35 | 0,00 |
| 27 |  | г. Чайковский, ул. Мира, 17 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 33 | 507,10 | 16 | 12 | 4 | 507,10 | 359,20 | 147,90 | 22 591 812,10 | 21 462 221,50 | 1 129 590,61 | 0,00 |
| 28 |  | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 38 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 27 | 405,60 | 8 | 5 | 3 | 405,60 | 250,30 | 155,30 | 18 069 885,60 | 17 166 391,32 | 903 494,28 | 0,00 |
| 29 |  | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 36 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 18 | 409,80 | 8 | 7 | 1 | 409,80 | 363,20 | 46,60 | 18 256 999,80 | 17 344 149,81 | 912 849,99 | 0,00 |
| 30 |  | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 34 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 38 | 409,00 | 8 | 7 | 1 | 409,00 | 362,10 | 46,90 | 18 221 359,00 | 17 310 291,05 | 911 067,95 | 0,00 |
| 31 |  | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 40 | № 1926 | 26.09.2013 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 42 | 482,50 | 16 | 11 | 5 | 482,50 | 334,80 | 147,70 | 21 495 857,50 | 20 421 064,63 | 1 074 792,88 | 0,00 |
| 32 |  | г. Чайковский, Приморский бульвар, 41 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 50 | 494,30 | 16 | 11 | 5 | 494,30 | 329,30 | 165,00 | 22 021 559,30 | 20 920 481,34 | 1 101 077,97 | 0,00 |
| 33 |  | г. Чайковский, Приморский бульвар, 43 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 33 | 493,70 | 16 | 12 | 4 | 493,70 | 362,10 | 131,60 | 21 994 828,70 | 20 895 087,27 | 1 099 741,44 | 0,00 |
|  |  | Итого по Чайковскому городскому округу в 2023 г.: |  |  |  |  | 508 | 7 724,60 | 232 | 169 | 63 | 7 724,60 | 5 577,60 | 2 147,00 | 344 138 654,60 | 326 931 721,87 | 17 206 932,73 | 0,00 |
|  | 59:12:0010316 | г. Чайковский, Приморский бульвар, 47 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 36 | 493,00 | 16 | 13 | 3 | 493,00 | 397,20 | 95,80 | 21 963 643,00 | 20 865 460,85 | 1 098 182,15 | 0,00 |
|  |  | г. Чайковский, Приморский бульвар, 49 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 46 | 488,00 | 16 | 12 | 4 | 488,00 | 380,10 | 107,90 | 21 740 888,00 | 20 653 843,60 | 1 087 044,40 | 0,00 |
| 36 |  | г. Чайковский, Приморский бульвар, 35 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 43 | 491,30 | 16 | 10 | 6 | 491,30 | 306,50 | 184,80 | 21 887 906,30 | 20 793 510,99 | 1 094 395,32 | 0,00 |
| 37 |  | г. Чайковский, Приморский бульвар, 37 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 29 | 493,20 | 16 | 14 | 2 | 493,20 | 424,90 | 68,30 | 21 972 553,20 | 20 873 925,54 | 1 098 627,66 | 0,00 |
| 38 |  | г. Чайковский, ул. Ленина, 4 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 32 | 491,50 | 16 | 9 | 7 | 491,50 | 271,90 | 219,60 | 21 896 816,50 | 20 801 975,68 | 1 094 840,83 | 0,00 |
| 39 |  | г. Чайковский, ул. Ленина, 8 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 33 | 497,30 | 16 | 12 | 4 | 497,30 | 371,60 | 125,70 | 22 155 212,30 | 21 047 451,69 | 1 107 760,62 | 0,00 |
| 40 |  | г. Чайковский, ул. Ленина, 10 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 39 | 498,80 | 16 | 14 | 2 | 498,80 | 433,80 | 65,00 | 22 222 038,80 | 21 110 936,86 | 1 111 101,94 | 0,00 |
| 41 |  | г. Чайковский, ул. Ленина, 14 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 42 | 503,40 | 16 | 12 | 4 | 503,40 | 375,10 | 128,30 | 22 426 973,40 | 21 305 624,73 | 1 121 348,67 | 0,00 |
| 42 |  | г. Чайковский, ул. Ленина, 16 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 37 | 498,10 | 16 | 11 | 5 | 498,10 | 339,80 | 158,30 | 22 190 853,10 | 21 081 310,45 | 1 109 542,66 | 0,00 |
| 43 |  | г. Чайковский, ул. Ленина, 18 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 29 | 501,20 | 16 | 13 | 3 | 501,20 | 402,20 | 99,00 | 22 328 961,20 | 21 212 513,14 | 1 116 448,06 | 0,00 |
| 44 |  | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 28 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 34 | 499,30 | 16 | 13 | 3 | 499,30 | 399,20 | 100,10 | 22 244 314,30 | 21 132 098,59 | 1 112 215,72 | 0,00 |
| 45 | 59:12:0010515 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 13 | № 1428 | 19.06.2013 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 31 | 309,90 | 8 | 7 | 1 | 309,90 | 233,00 | 76,90 | 13 806 354,90 | 13 116 037,16 | 690 317,75 | 0,00 |
| 46 | 59:12:0010514 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 | № 1428 | 19.06.2013 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 60 | 481,90 | 16 | 9 | 7 | 481,90 | 279,00 | 202,90 | 21 469 126,90 | 20 395 670,56 | 1 073 456,35 | 0,00 |
| 47 | 59:12:0010515 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 2 | № 775 | 11.07.2014 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 24 | 328,20 | 8 | 6 | 2 | 328,20 | 239,30 | 88,90 | 14 621 638,20 | 13 890 556,29 | 731 081,91 | 0,00 |
| 48 |  | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 18 | № 902 | 08.06.2015 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 26 | 329,80 | 8 | 4 | 4 | 329,80 | 172,80 | 157,00 | 14 692 919,80 | 13 958 273,81 | 734 645,99 | 0,00 |
| 49 | 59:12:0010522 | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 6 | № 902 | 08.06.2015 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 24 | 339,20 | 8 | 3 | 5 | 339,20 | 141,80 | 197,40 | 15 111 699,20 | 14 356 114,24 | 755 584,96 | 0,00 |
| 50 | 59:12:0010250 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 | № 1505 | 31.08.2015 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 25 | 480,50 | 8 | 7 | 1 | 480,50 | 409,40 | 71,10 | 21 406 755,50 | 20 336 417,73 | 1 070 337,78 | 0,00 |
|  |  | Итого по Чайковскому городскому округу в 2024 г.: |  |  |  |  | 446 | 7 410,10 | 160 | 106 | 54 | 7 410,10 | 4 879,66 | 2 530,44 | 330 127 365,10 | 313 620 996,85 | 16 506 368,26 | 0,00 |
| 51 | 59:12:0010253 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 12 | № 2162 | 20.11.2015 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 25 | 485,00 | 9 | 8 | 1 | 485,00 | 444,25 | 40,75 | 21 607 235,00 | 20 526 873,25 | 1 080 361,75 | 0,00 |
| 52 | 59:12:0010332 | г. Чайковский, ул. Горького, д. 12 | № 1220 | 21.07.2015 | 4 кв. 2024 | 2 кв. 2025 | 47 | 546,60 | 16 | 12 | 4 | 546,60 | 423,70 | 122,90 | 24 351 576,60 | 23 133 997,77 | 1 217 578,83 | 0,00 |
| 53 | 59:12:0010245 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 14 | № 202 | 05.02.2016 | 4 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 19 | 410,10 | 8 | 6 | 2 | 410,10 | 316,60 | 93,50 | 18 270 365,10 | 17 356 846,85 | 913 518,26 | 0,00 |
| 54 | 59:12:0010250 | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 10 | № 902 | 08.06.2015 | 4 кв. 2020 | 2 кв.2021 | 37 | 482,70 | 8 | 2 | 6 | 482,70 | 144,10 | 338,60 | 21 504 767,70 | 20 429 529,32 | 1 075 238,39 | 0,00 |
| 55 |  | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 27 | № 775 | 11.07.2014 | 4 кв. 2021 | 2 кв.2022 | 44 | 737,10 | 15 | 9 | 6 | 737,10 | 442,49 | 294,61 | 32 838 542,10 | 31 196 615,00 | 1 641 927,11 | 0,00 |
| 56 |  | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 31 | № 416 | 27.03.2015 | 4 кв. 2021 | 2 кв.2022 | 45 | 736,50 | 14 | 13 | 1 | 736,50 | 685,60 | 50,90 | 32 811 811,50 | 31 171 220,93 | 1 640 590,58 | 0,00 |
| 57 |  | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29 | № 902 | 08.06.2015 | 4 кв. 2021 | 2 кв.2022 | 21 | 479,30 | 12 | 6 | 6 | 479,30 | 220,05 | 259,25 | 21 353 294,30 | 20 285 629,59 | 1 067 664,72 | 0,00 |
| 58 |  | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д.29а | № 202 | 05.02.2016 | 4 кв. 2021 | 2 кв.2022 | 21 | 483,30 | 10 | 7 | 3 | 483,30 | 349,02 | 134,28 | 21 531 498,30 | 20 454 923,39 | 1 076 574,92 | 0,00 |
| 59 | 59:12:0010253 | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3 | № 1428 | 19.06.2013 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 32 | 394,80 | 9 | 6 | 3 | 394,80 | 260,42 | 134,38 | 17 588 734,80 | 16 709 298,06 | 879 436,74 | 0,00 |
| 60 |  | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 5 | № 2162 | 20.11.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 27 | 393,30 | 10 | 6 | 4 | 393,30 | 226,90 | 166,40 | 17 521 908,30 | 16 645 812,89 | 876 095,42 | 0,00 |
| 61 |  | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 10 | № 2162 | 20.11.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 43 | 741,10 | 16 | 12 | 4 | 741,10 | 557,12 | 183,98 | 33 016 746,10 | 31 365 908,80 | 1 650 837,31 | 0,00 |
| 62 |  | г. Чайковский, ул. Шоссейная, д. 4 | № 202 | 05.02.2016 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 56 | 754,70 | 17 | 13 | 4 | 754,70 | 514,61 | 240,09 | 33 622 639,70 | 31 941 507,72 | 1 681 131,99 | 0,00 |
| 63 | 59:12:0010450 | г. Чайковский, пер. Колхозный, д. 4/1 | № 902 | 08.06.2015 | 4 кв. 2022 | 2 кв. 2023 | 54 | 765,60 | 16 | 6 | 10 | 765,60 | 294,80 | 470,80 | 34 108 245,60 | 32 402 833,32 | 1 705 412,28 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы» от ___________ №____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЕСТР |
| аварийных многоквартирных домов по способам переселения |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщика | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Предоставление соц. выплаты гражданам | Определение размера возмещения за жилое помещение | Стоимость всего |
|  |  |  | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |
|  |  | всего | в т.ч. частная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. Муниципальное образование "Чайковский городской округ" |
| 1 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 1 | 749,80 | 626,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 123,41 | 5 150 639,76 | 41 736 | 0,00 | 0,00 | 41 736 | 626,39 | 25 877 951,00 | 41 313 | 31 028 590,76 |
| 2 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 3 | 388,40 | 370,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 41 736 | 18,18 | 758 760,48 | 41 736 | 370,22 | 15 365 839,00 | 41 505 | 16 124 599,48 |
| 3 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 7 | 392,70 | 369,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 33,32 | 1 389 391,44 | 41 736 | 0,00 | 0,00 | 41 736 | 359,38 | 14 921 111,75 | 41 519 | 16 310 503,19 |
| 4 | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 16 | 393,50 | 377,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 668 610,72 | 41 736 | 0,00 | 0,00 | 41 736 | 377,48 | 15 670 588,00 | 41 514 | 16 339 198,72 |
| 5 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 11 | 749,80 | 678,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,04 | 2 964 925,44 | 41 736 | 0,00 | 0,00 | 41 736 | 678,76 | 28 113 317,00 | 41 419 | 31 078 242,44 |
| 6 | г. Чайковский, ул. Комсомольская, д. 2/1 | 378,00 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 16 840 278,00 | 44551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 16 840 278,00 |
| 7 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 9 | 486,80 | 416,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,60 | 3 145 300,60 | 44551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 416,20 | 18 542 126,20 | 44 551 | 21 687 426,80 |
| 8 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 7 | 744,80 | 576,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,60 | 26 935 534,60 | 44551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 140,20 | 6 246 050,20 | 44 551 | 33 181 584,80 |
| 9 | с. Фоки, ул. Заводская, д. 89 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 8 353 312,50 | 44551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 8 353 312,50 |
| 10 | с.Фоки ул. Кирова, д. 30 | 191,60 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,60 | 8 535 971,60 | 44551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 8 535 971,60 |
| 11 | с. Фоки ул. Кирова, д. 34 | 250,70 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,70 | 11 168 935,70 | 44551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 11 168 935,70 |
| 12 | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 17 | 326,10 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 1 741 944,10 | 44551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 287,00 | 12 786 137,00 | 44 551 | 14 528 081,10 |
| 13 | с. Фоки ул. Красная, д. 10 | 75,10 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | 3 345 780,10 | 44551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 3 345 780,10 |
| 14 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 17 | 342,50 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,10 | 7 310 819,10 | 44551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 178,40 | 7 947 898,40 | 44 551 | 15 258 717,50 |
| 15 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 6 | 482,90 | 294,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 18 377 287,50 | 44551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 70,40 | 3 136 390,40 | 44 551 | 21 513 677,90 |
| 16 | с. Фоки ул.Советская, д. 20 | 140,50 | 140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,50 | 6 259 415,50 | 44551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 6 259 415,50 |
| 17 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 10 | 728,40 | 711,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 757 367,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 711,40 | 31 693 581,40 | 44 551 | 32 450 948,40 |
| 18 | г. Чайковский, пер. Школьный, д. 2 | 744,30 | 604,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,01 | 6 237 585,51 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 604,29 | 26 921 723,79 | 44 551 | 33 159 309,30 |
| 19 | с. Фоки ул. Ленина, д. 42 | 120,70 | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 2 361 203,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 67,70 | 3 016 102,70 | 44 551 | 5 377 305,70 |
| 20 | с.Фоки ул.Ленина, д. 61 | 117,50 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1 336 530,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 87,50 | 3 898 212,50 | 44 551 | 5 234 742,50 |
| 21 | г. Чайковский, ул. Мира, 3 | 505,20 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 5 845 091,20 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 374,00 | 16 662 074,00 | 44 551 | 22 507 165,20 |
| 22 | г. Чайковский, ул. Мира,5 | 499,20 | 407,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 4 089 781,80 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 407,40 | 18 150 077,40 | 44 551 | 22 239 859,20 |
| 23 | г. Чайковский, ул. Мира, 9 | 490,00 | 311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,60 | 7 956 808,60 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 311,40 | 13 873 181,40 | 44 551 | 21 829 990,00 |
| 24 | г. Чайковский, ул. Мира, 11 | 490,20 | 386,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 4 633 304,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 386,20 | 17 205 596,20 | 44 551 | 21 838 900,20 |
| 25 | г. Чайковский, ул. Мира, 13 | 497,50 | 372,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,20 | 5 577 785,20 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 372,30 | 16 586 337,30 | 44 551 | 22 164 122,50 |
| 26 | г. Чайковский, ул. Мира, 15 | 481,90 | 386,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,30 | 4 245 710,30 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 386,60 | 17 223 416,60 | 44 551 | 21 469 126,90 |
| 27 | г. Чайковский, ул. Мира, 17 | 507,10 | 359,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,90 | 6 589 092,90 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 359,20 | 16 002 719,20 | 44 551 | 22 591 812,10 |
| 28 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 38 | 405,60 | 250,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,30 | 6 918 770,30 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 250,30 | 11 151 115,30 | 44 551 | 18 069 885,60 |
| 29 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 36 | 409,80 | 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,60 | 2 076 076,60 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 363,20 | 16 180 923,20 | 44 551 | 18 256 999,80 |
| 30 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 34 | 409,00 | 362,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | 2 089 441,90 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 362,10 | 16 131 917,10 | 44 551 | 18 221 359,00 |
| 31 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 40 | 482,50 | 334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,70 | 6 580 182,70 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 334,80 | 14 915 674,80 | 44 551 | 21 495 857,50 |
| 32 | г. Чайковский, Приморский бульвар, 41 | 494,30 | 329,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 7 350 915,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 329,30 | 14 670 644,30 | 44 551 | 22 021 559,30 |
| 33 | г. Чайковский, Приморский бульвар, 43 | 493,70 | 362,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,60 | 5 862 911,60 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 362,10 | 16 131 917,10 | 44 551 | 21 994 828,70 |
| 34 | г. Чайковский, Приморский бульвар, 47 | 493,00 | 397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | 4 267 985,80 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 397,20 | 17 695 657,20 | 44 551 | 21 963 643,00 |
| 35 | г. Чайковский, Приморский бульвар, 49 | 488,00 | 380,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,90 | 4 807 052,90 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 380,10 | 16 933 835,10 | 44 551 | 21 740 888,00 |
| 36 | г. Чайковский, Приморский бульвар, 35 | 491,30 | 306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,80 | 8 233 024,80 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 306,50 | 13 654 881,50 | 44 551 | 21 887 906,30 |
| 37 | г. Чайковский, Приморский бульвар, 37 | 493,20 | 424,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,30 | 3 042 833,30 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 424,90 | 18 929 719,90 | 44 551 | 21 972 553,20 |
| 38 | г. Чайковский, ул. Ленина, 4 | 491,50 | 271,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 | 9 783 399,60 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 271,90 | 12 113 416,90 | 44 551 | 21 896 816,50 |
| 39 | г. Чайковский, ул. Ленина, 8 | 497,30 | 371,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | 5 600 060,70 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 371,60 | 16 555 151,60 | 44 551 | 22 155 212,30 |
| 40 | г. Чайковский, ул. Ленина, 10 | 498,80 | 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 2 895 815,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 433,80 | 19 326 223,80 | 44 551 | 22 222 038,80 |
| 41 | г. Чайковский, ул. Ленина, 14 | 503,40 | 375,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,30 | 5 715 893,30 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 375,10 | 16 711 080,10 | 44 551 | 22 426 973,40 |
| 42 | г. Чайковский, ул. Ленина, 16 | 498,10 | 339,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,30 | 7 052 423,30 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 339,80 | 15 138 429,80 | 44 551 | 22 190 853,10 |
| 43 | г. Чайковский, ул. Ленина, 18 | 501,20 | 402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 4 410 549,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 402,20 | 17 918 412,20 | 44 551 | 22 328 961,20 |
| 44 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 28 | 499,30 | 399,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,10 | 4 459 555,10 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 399,20 | 17 784 759,20 | 44 551 | 22 244 314,30 |
| 45 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 13 | 309,90 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,90 | 3 425 971,90 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 233,00 | 10 380 383,00 | 44 551 | 13 806 354,90 |
| 46 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 14 | 481,90 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,90 | 9 039 397,90 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 279,00 | 12 429 729,00 | 44 551 | 21 469 126,90 |
| 47 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 2 | 328,20 | 239,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90 | 3 960 583,90 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 239,30 | 10 661 054,30 | 44 551 | 14 621 638,20 |
| 48 | г. Чайковский, ул. Нефтяников, д. 18 | 329,80 | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 6 994 507,00 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 172,80 | 7 698 412,80 | 44 551 | 14 692 919,80 |
| 49 | г. Чайковский, ул. Нагорная, д. 6 | 339,20 | 141,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,40 | 8 794 367,40 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 141,80 | 6 317 331,80 | 44 551 | 15 111 699,20 |
| 50 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 5 | 480,50 | 409,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 | 3 167 576,10 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 409,40 | 18 239 179,40 | 44 551 | 21 406 755,50 |
| 51 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 12 | 485,00 | 444,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,75 | 1 815 453,25 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 444,25 | 19 791 781,75 | 44 551 | 21 607 235,00 |
| 52 | г. Чайковский, ул. Горького, д. 12 | 546,60 | 423,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,90 | 5 475 317,90 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 423,70 | 18 876 258,70 | 44 551 | 24 351 576,60 |
| 53 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 14 | 410,10 | 316,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 4 165 518,50 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 316,60 | 14 104 846,60 | 44 551 | 18 270 365,10 |
| 54 | г. Чайковский, ул. А. Кирьянова, д. 10 | 482,70 | 144,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,60 | 15 084 968,60 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 144,10 | 6 419 799,10 | 44 551 | 21 504 767,70 |
| 55 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 27 | 737,10 | 442,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,61 | 13 125 170,11 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 442,49 | 19 713 371,99 | 44 551 | 32 838 542,10 |
| 56 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 31 | 736,50 | 685,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 | 2 267 645,90 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 685,60 | 30 544 165,60 | 44 551 | 32 811 811,50 |
| 57 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 29 | 479,30 | 220,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,25 | 11 549 846,75 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 220,05 | 9 803 447,55 | 44 551 | 21 353 294,30 |
| 58 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д.29а | 483,30 | 349,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,28 | 5 982 308,28 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 349,02 | 15 549 190,02 | 44 551 | 21 531 498,30 |
| 59 | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 3 | 394,80 | 260,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,38 | 5 986 763,38 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 260,42 | 11 601 971,42 | 44 551 | 17 588 734,80 |
| 60 | г. Чайковский, ул. Молодежная, д. 5 | 393,30 | 226,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,40 | 7 413 286,40 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 226,90 | 10 108 621,90 | 44 551 | 17 521 908,30 |
| 61 | г. Чайковский, ул. Уральская, д. 10 | 741,10 | 557,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,98 | 8 196 492,98 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 557,12 | 24 820 253,12 | 44 551 | 33 016 746,10 |
| 62 | г. Чайковский, ул. Шоссейная, д. 4 | 754,70 | 514,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,09 | 10 696 249,59 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 514,61 | 22 926 390,11 | 44 551 | 33 622 639,70 |
| 63 | г. Чайковский, пер. Колхозный, д. 4/1 | 765,60 | 294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,80 | 20 974 610,80 | 44 551 | 0,00 | 0,00 | 44 551 | 294,80 | 13 133 634,80 | 44 551 | 34 108 245,60 |
| ИТОГО: | 29 292,30 | 21 346,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514,30 | 112 014 579,30 | - | 6 728,34 | 299 066 754,41 | - | 18,18 | 758 760,48 | - | 20 031,48 | 884 904 013,50 | - | 1 296 744 107,69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025 годы» от____________№ ______________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
|  |  | кв. м | кв.м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Чайковский городской округ | 2 674,20 | 1 773,00 | 1 833,50 | 7 876,90 | 7 724,60 | 7 410,10 | 29 292,30 | 65 | 40 | 47 | 227 | 232 | 160 | 771 | 192 | 121 | 152 | 563 | 508 | 446 | 1 982 |

# Text boxes

Об внесении изменений в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019-2025  годы

Рег. номер

Дата рег.