

 14/1

 21.01.2019

*(в редакции постановлений от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 26.06.2020 № 603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 №1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 29.11.2021 № 1234, от 27.12.2021 № 1385, от 25.01.2022 № 85, от 28.02.2022 № 217, от 05.05.2022 № 488, от 21.06.2022 №663, от 15.08.2022 №880, от 18.10.2022 №1119, от 21.11.2022 №1254, от 09.01.2023 №3, от 17.02.2023 №138, от 27.04.2023 №399, от 07.06.2023 №557)*

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Территориальное развитие Чайковского городского округа».

2. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации Чайковского муниципального района в соответствии с перечнем, согласно приложению.

3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям Герасимова И.Ф.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Чайковского

от 21.01.2019 № 14/1

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Территориальное развитие Чайковского городского округа»**

*(в редакции постановлений от 08.08.2019 № 1370, от 19.11.2019 № 1833, от 04.03.2020 № 229, от 22.04.2020 № 432, от 26.06.2020 № 603, от 24.11.2020 № 1127, от 24.12.2020 №1263, от 16.03.2021 № 217, от 29.04.2021 № 420, от 31.05.2021 № 520, от 25.06.2021 № 607, от 06.09.2021 № 928, от 23.09.2021 № 986, от 15.10.2021 № 1059, от 29.11.2021 № 1234, от 27.12.2021 № 1385, от 25.01.2022 № 85, от 28.02.2022 № 217, от 05.05.2022 № 488, от 21.06.2022 №663, от 15.08.2022 №880, от 18.10.2022 №1119, от 21.11.2022 №1254, от 09.01.2023 №3, от 17.02.2023 №138, от 27.04.2023 №399, 07.06.2023 №557 )*

 **ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА администрации Чайковского городского округа) |
| Соисполнители программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа (далее – УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа);Администрация Чайковского городского округа (далее - Администрация Чайковского ГО) |
| Участники программы | УСИА администрации Чайковского городского округа;УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;Администрация Чайковского ГО |
| Подпрограммы программы | 1. «Развитие системы газификации».
2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения».
3. «Развитие системы теплоснабжения».
4. «Развитие системы электроснабжения».
5. «Градостроительная документация».
6. «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов».
7. «Обеспечение реализации муниципальной программы».
 |
| Цели программы | Создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского городского округа |
| Задачи программы | 1. Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории округа.2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории округа.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2020год (факт) | 2021год (факт) |  2022 год (факт) | 2023год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 4,03585 | 0,0000 | 0,0000 | 1,61007 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 0,696 | 10,565 | 6,3497 | 7,6524 | 10,2 | 0,2 |
| 3 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 56 810,46126 | 126 782,41067 | 204 927,23280 | 223 531,17400 | 117 721,22900 | 76 773,10700 | 806 545,61473 |
| Местный бюджет | 47 458,85987 | 81 731, 99462 | 86 329,37945 | 88 501,07400 | 46 294,12900 | 38 573,50700 | 388 888,94394 |
| Краевой бюджет | 9 351,60139 | 45 050,41605 | 118 597,85335 | 135 030,10000 | 71 427,10000 | 38 199,60000 | 417 656,67079 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнить строительство 25,54692 км сетей газопровода. Выполнить строительство, ремонт 38,8341 км сетей водоснабжения и водоотведения. Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации - 100 %. |

**Общая характеристика текущего состояния**

Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского городского округа» (далее – Программа) направлена на создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского городского округа.

1. **Жилищное строительство**

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья.

На протяжении последних лет район сохраняет положительные темпы роста жилищного строительства. По итогам 2017 года на территории введено 26,277 тыс.кв.м. жилья.

Средняя обеспеченность населения жильём по состоянию на 01 января 2018 года составляет 2,3 кв.м. на одного жителя района.

Развитие жилищного строительства происходит благодаря активному участию муниципального образования в федеральных и региональных программах: «Молодая семья», «Жилище», реализация Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Так же развитие жилищного строительства происходит из-за потребности рынка в новом жилье, т.е. население способно вкладывать средства в приобретение и строительство жилья.

Одним из направлений в повышении инвестиционной привлекательности, развития территории, строительства жилья - является выполнение мероприятий по обеспечению разработки документов территориального планирования.

1. **Территориальное развитие и градостроительство**

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Документами территориального планирования являются:

* генеральный план.

Градостроительное зонирование направлено на:

- создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территорий муниципального образования;

 - обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Документами градостроительного зонирования являются Правила землепользования и застройки.

В рамках мероприятий по разработке градостроительной документации, Программой предусмотрено:

- разработка генерального плана;

- разработка правил землепользования и застройки;

- разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки;

- разработка градостроительных планов на топографической основе.

1. **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Жилищно-коммунальный комплекс на территории муниципального образования включает в себя жилищный фонд, котельные, тепло-, водо- и газопроводные сети.

Общая площадь жилищного фонда составляет 2 057,1 тыс.кв.м. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованный водопроводом и канализацией, составляет более 90 %, центральным отоплением – 86 %, горячим водоснабжением – 86 %, ваннами (душем) – 84 %, газом – 88 %, напольными электроплитами – 6 %.

В округе имеются населенные пункты, в которых из-за неудовлетворительного состояния внутридомовых сетей население не получает качественные коммунальные услуги.

Недостаток финансирования не позволяет в полном объеме выполнять мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых, водопроводных и канализационных сетей, по замене оборудования, по ремонту зданий и сооружений. Необходимо обновление имеющихся основных фондов коммунального хозяйства Чайковского городского округа за счет внедрения современных, более эффективных и экономичных видов энергетического оборудования, изоляционных материалов, систем и технологий. Остается проблемным вопросом строительство очистных сооружений для МУП «Водоканал».

Анализ сложившейся ситуации выявил следующие наиболее актуальные проблемы, негативно влияющие на состояние отрасли:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- хроническое отставание развития коммунальной отрасли от развития промышленности и строительства жилья вследствие недостаточного финансирования;

- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

- физическое и конструктивное несоответствие объектов коммунальной инфраструктуры современным требованиям;

-неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- усиление тенденции загрязнения окружающей среды от деятельности объектов коммунальной инфраструктуры;

-высокий процент бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры;

-низкая эффективность системы управления в коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.

Муниципальное образование ведет планомерную работу по выявлению бесхозных объектов инженерного обеспечения в целях оформления правоустанавливающих документов, что в свою очередь позволит упорядочить тарифную систему, а также предусматривать в бюджете средства на ремонт и содержание инженерных сетей и систем.

Исходя из вышеизложенного, основной целью развития коммунального хозяйства на ближайшую перспективу следует считать гарантированное обеспечение потребности населения и народного хозяйства в дешевых коммунальных ресурсах.

**1. Теплоснабжение**

В Чайковском городском округе насчитывается 16 муниципальных отопительных котельных с общей установленной мощностью котлов 32,52 Гкал/час.

Несмотря на то, что за последние годы была проделана огромная работа по реконструкции котельных, что привело к стабилизации состояния в области производства тепла, достигнутый эффект оказался менее ожидаемого, так как произведенное тепло теряется на пути к потребителям.

Угрожающих размеров достигло количество ветхих тепловых сетей. Ветхое состояние сетей приводит к значительным потерям производственного тепла на пути к потребителю, значительным утечкам теплоносителя из систем, и как следствие, значительному росту затрат, недополучению тепла потребителями, а значит, росту социальной напряженности. Протяженность муниципальных тепловых сетей, выполненных в двухтрубном исполнении, составляет 164,42 км, из них 87,329 км (53 %) ветхие.

В целях приведения системы теплоснабжения в нормативное состояние, разработаны и утверждены «Схемы теплоснабжения», предусматривающие строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих сетей.

Документом также предусмотрены мероприятия по разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на оптимизацию и энергосбережение тепловых систем с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

**2. Водоснабжение и водоотведение**

Чайковский городской округ имеет достаточные водные запасы для обеспечения всех потребителей доброкачественной питьевой водой в необходимом количестве. Проблема состоит в том, что существующие водопроводно - канализационные сооружения не в состоянии обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение потребителей из-за недостаточной их мощности и конструктивного несовершенства, а также значительного физического износа.

К этому следует добавить загрязнения самих источников водоснабжения, происходящие в результате человеческой деятельности (сброс неочищенных стоков, аварийные выбросы загрязняющих веществ в водоемы).

Протяженность муниципальных водопроводных сетей 506,724 км, канализационных трубопроводов 373,256 км, из них в ветхом состоянии находятся сети водопровода 96,265 (19%), сети канализации 131,12 км (35%).

На территории округа насчитывается 64 источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, 25 насосных станций водопровода. На сегодняшний день часть артезианских скважин и водопроводных сетей поставлены на баланс, но остались скважины и водопроводы, подающие воду населению, регистрация права на которые не оформлена.

За прошедший период в ряде населенных пунктов были проведены работы по ремонту сетей, по промывке скважин, заменена и отремонтирована часть насосного оборудования.

Необходимо отметить, что в последние годы фактически не велось строительство новых и реконструкция действующих водозаборов.

В целях приведения системы водоснабжения и водоотведения в нормативное состояние, разработаны и утверждены «Схемы водоснабжения и водоотведения», предусматривающие строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих сетей.

Документом также предусмотрены мероприятия по разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

**3. Электроснабжение**

Рост бытовых нагрузок особенно в микрорайонах индивидуального строительства (коттеджи), приобретение населением сложной бытовой техники, установка энергоемкого оборудования (электроотопление) привел к ухудшению качества электроэнергии (низкое напряжение в конце электрической линии), во время строительства жилых домов кусочки электроэнергий, трансформаторные подстанции возводились временно без проектных работ.

Общая протяженность линий электропередач 651,085 км, из них в ветхом состоянии находятся 190,09 км (29%).

Для резервирования котельных в поселениях, особенно в зимнее время, необходимы дополнительные электрические линии высоко напряжения 10 кВ. Большинство сетей кабельных, подходящих к жилым домам, оказались брошенными. Есть случаи разворовывания бесхозных электрических сетей, особенно в сельской местности.

В последние годы фактически не велось строительство новых и реконструкция действующих муниципальных линий электропередач.

В целях приведения системы электроснабжения в нормативное состояние, Документом также предусмотрены мероприятия по разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, которые направлены на развитие систем энергообеспечение: строительство, реконструкция и ремонт существующих сетей.

Часть мероприятий по модернизации систем и сетей энергоснабжения поселений предусмотрены инвестиционными программами МРСК «Урала».

**4. Газоснабжение**

Для газификации квартир и жилых домов используется природный и сжиженный газ. Процент газификации квартир составляет природным газом - 88,0%, сжиженным - 12%. На территории района находится 16 котельных, 7 из которых газовые. Протяженность газопроводов составляет 54,348 км.

По состоянию на 01 января 2018 года остаются не газифицированными Альняшинская, Ваньковская, Зипуновская, Уральская территории.

В целях обеспечения поселений Чайковского городского округа газом, предусмотрены мероприятия по строительству распределительных газопроводов в населенных пунктах необеспеченных или обеспеченных не в полном объеме газовым топливом.

 При этом строительство межпоселенческих (магистральных) газопроводов предусмотрено Программой ГАЗПРОМА последующие годы.

Приложение 1

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 1. «Развитие системы газификации»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округаАдминистрация Чайковского ГО |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа;УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;Администрация Чайковского ГО |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Строительство распределительных газопроводов;2.Проведение работ по содержанию инженерных систем газоснабжения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| 1 | Количество построенных сетей газопровода, км | 4,03585 | 0,0000 | 0,0000 | 1,81607 | 0,0000 | 0,0000 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого  |
| Всего, в том числе: | 10 397, 90198 | 11 356,51555 | 3 660,08904 | 14 163,58900 | 1 899, 64100 | 1 899, 64100 | 43 377,37757 |
| Местный бюджет | 5 001, 31585 | 10 961,31218 | 3 660,08904 | 9 106,67700 | 1 899, 64100 | 0,00000 | 32 528, 67607 |
| Краевой бюджет | 5 396, 8613 | 395,20337 | 0,00000 | 5 056,91200  | 0,00000 | 0,00000 | 10 848, 70150 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство 25,54692 сетей газопровода.  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа;УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения;2.Содержание и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт ) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 0,696 | 10,565 | 6,3497 | 7,6524 | 10,2 | 0,2 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |  Итого |
| Всего, в том числе: | 3 235,21129 | 51 225,68197 | 54 061,63190 | 130 361,60500 | 7 174,65800 | 177,76000 | 244 916,05316 |
| Местный бюджет | 3 235,21129 | 31 883,99945 | 15 567,23247 | 26 162,82900 | 7 174,65800 | 0,00000 | 82 881,19521 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 19 341,68252 | 38 494,39943 | 104 198,77600 | 0,00000 | 0,00000 | 162 034,85795 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 38,8341 км сетей водоснабжения и водоотведения.  |

Приложение 3

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 3. «Развитие системы теплоснабжения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;Администрация Чайковского ГО |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа;УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа;Администрация Чайковского ГО |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения;2. Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| 1 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабже-ния, км | 0,539 | 0,134 |  1,3083 | 0,000 | 0,300 | 0,300 |
| 2 | Количество построенных (реконструированных) котельных, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 10 707,58573 | 27 465,61599 | 27 616,93454 | 0,00000 | 498,38000 | 498,38000 | 66 786, 89626 |
| Местный бюджет | 6 752,57047 | 2 152,08583 | 2 484,59747 | 0,00000 | 498,38000 | 498,38000, | 12 386,01377 |
| Краевой бюджет | 3 955,01526 | 25 313,53016 | 25 132,33707 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000, | 54 400, 88249 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнить строительство, ремонт 2,8093 км сетей теплоснабжения;Выполнить строительство (реконструкцию) котельных – 1 ед. |

Приложение 4

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

 **Подпрограмма 4. «Развитие системы электроснабжения»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа;УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения;2. Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения. |
| Целевые показатели подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) |  |
| 1 | Количество построенных электрических сетей, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020год (факт) | 2021год (факт) | 2022 год(факт) | 2023 год (план) | 2024 год(план) | 2025 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение протяженности электрических сетей на – км. |

Приложение 5

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 5. «Градостроительная документация»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа. |
| Задачи подпрограммы | 1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки.3. Выполнение кадастровых работ. |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| 1 | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроитель-ной документацией в соответствии с требованиями Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год(план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 1 264,00000 |  5 289,03188 | 5 687,10331 | 8 163,51400 | 1 103,08500 | 379,36100 | 21 886,09519 |
| Местный бюджет | 1 264,00000 | 5 289,03188 | 5 687,10331 | 8 163,5140 | 1 103,08500 | 379,36100 | 21 886,09519 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. 100 % обеспечение Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы;2. 100 % доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на топографической основе. |

Приложение 6

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 6. «Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | УЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округаУЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений.3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| 1 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выполнена реконструкция ГТС, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение передвижной автомастерской, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 5 860,57700 | 4 038,17240 | 81 145,54542 | 36 306,11400 | 71 427,10000 | 38 199,60000 | 236 977,13882 |
| Местный бюджет | 5 860,57700 | 4 038,17240 | 26 174,45857, | 10 531, 70200 | 0,00000 | 0,00000 | 46 604, 90997 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 54 971,11685 | 25 774, 41200 | 71 427, 10000 | 38 199, 60000 | 190 372, 22885 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Доля обеспечения земельного участка под ФАП инженерными сетями -100 %;2. Выполнить реконструкцию ГТС 2 ед.3. Приобретение передвижной автомастерской-1ед. |

Приложение 7

к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»

**Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | УСИА администрации Чайковского городского округа |
| Цели подпрограммы | Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан |
| Задачи подпрограммы | 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план)  | 2025 год (план) |
| 1 | Уровень достижения показателей от утвержденных в программе, % | 100 | 99,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Своевременный ввод объектов, % | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Исполнение годовых бюджетных обязательств, % | 84,5 | 69,4 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомственного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительства» да/нет | да | да | да | да | да | да |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2025 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 25 345, 18526 | 27 407,39288 | 32 419,89859 | 34 536, 35200 | 35 618, 33500 | 35 618, 36500 | 190 945,55873 |
| Местный бюджет | 25 345, 18526 | 27 407,39288 | 32 419,89859 | 34 536, 35200 | 35 618, 33500 | 35 618, 36500 | 190 945,55873 |
| Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Выполнение показателей, предусмотренных курируемыми муниципальными программами и подпрограммами ежегодно не менее 90%.2. 100 % своевременный ввод объектов.3. Исполнение годовых бюджетных обязательств ежегодно не менее 95 %.4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 8к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа» |  |  |  |   |  |   |
| **Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние задачи, мероприятия | Исполни-тель задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели результативности выполнения программы |
| Наименование показателя | ед. изм | Базо- вое зна-че- ние | Факт | План |
| Всего 2020-2025г | 2020 г.(факт) | 2021г. (факт) | 2022г. (факт) | 2023 г. (план) | 2024 г.(план) | 2025г. (план) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы газификации** |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы газоснабжения |   |   |
| **Задача 1.1. Строительство распределительных газопроводов** |   |   |
| 1.1.1. Распределительные газопроводы в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 2 700,60764 | 0,00000 | 2 700,60764 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***2 700,******60764*** | ***0,00000*** | ***2 700,******60764*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.2. Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайковский район, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 374,41777 | 309,09602 | 65,32175 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 4,03585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 791,78950 | 5 396,58613 | 395,20337 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***6 166,******20727*** | ***5 705,******68215*** | ***460,******52512*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.3. Распределительные газопроводы в д. Гаревая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 1 191,62586 | 0,00000 | 1 191,62586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 191,******62586*** | ***0,00000*** | ***1 191,******62586*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.4. Газопровод в д. Каменный Ключ (ул. Центральная, Молодежная), Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 4 124,36637 | 0,00000 | 0,00000 | 1 135,40337 | 2 988,96300 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***4 124,36637*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***1 135,40337*** | ***2 988,96300*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,206 | 0 | 0 |
| 1.1.5. Газопровод ГРС - д. Каменный Ключ, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 1 685,63766 | 0,00000 | 0,00000 | 945,70966 | 739,92800 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 056,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 056,91200 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***6 742,54966*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***945,70966*** | ***5 796,84000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Количество построенных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61007 | 0 | 0 |
| 1.1.6. Распределительные газопроводы с. Фоки, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 1 268,34079 | 0,00000 | 1 268,34079 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 268,34079*** | ***0,00000*** | ***1 268,34079*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.7. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Суколда), г.Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 570,12900 | 0,00000 | 570,12900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***570,12900*** | ***0,00000*** | ***570,12900*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.8. Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсомольская), г.Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 989,70528 | 0,00000 | 989,70528 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***989,70528*** | ***0,00000*** | ***989,70528*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.9. Газопровод по ул. Звездная, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 1 072,71960 | 0,00000 | 1 072,71960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 072,71960*** | ***0,00000*** | ***1 072,71960*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.10. Газопровод в мкр. Южный, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 1 877,83746 | 0,00000 | 1 877,83746 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***1 877,83746*** | ***0,00000*** | ***1 877,83746*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.11. Проведение работ, направлен-ных на обеспечение ввода в эксплуата-цию распредели-тельных газопроводов | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество изготовлен-ных технических планов объектов капитального строительства | ед. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЖКХ и Т администрации Чайковс-кого городско-го округа; УСиА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 148,97196 | 0,00000 | 33,25356 | 115,71840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   | ***Всего*** | ***198,97196*** | ***50,00000*** | ***33,25356*** | ***115,71840*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 1.1.12. Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины | Администрация Чайковс-кого ГО | Местный бюджет | 3 400,00000 | 3 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Исполнение решений судов и оплата государствен-ной пошлины | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.13 Распределительные газопроводоы в д. Марково,Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 478,14500 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строительство газопроводов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***3 478,14500*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Итого по задаче 1.1.**  |  | **местный бюджет** | **22 899,25083** | **3 759,09602** | **9 736,28738** | **2 196,83143** | **7 207,03600** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **10 848,70150** | **5 396,58613** | **395,20337** | **0,00000** | **5 056,91200** | **0,00000** | **0,00000** |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **33 747,95233** | **9 155,68215** | **10 131,49075** | **2 196,83143** | **12 263,94800** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Задача 1.2. Обслуживание объектов газоснабжения** |  |  |   |   |
| 1.2.1. Содержание и техническое обслужива-ние объектов газоснабже-ния | Управле-ние ЖКХ и транспор-та администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 9 629,42524 | 1 242,21983 | 1 225,02480 | 1 463,25761 | 1 899,64100 | 1 899,64100 | 1 899,64100 | Протяжен-ность сетей газопровода, по которым выполняется содержание | км | 30,189 | 49,086 | 49,086 | 73,2025 | 54,348 | 54,348 | 54,348 |
|
|
|
|
|
| **Итого по задаче 1.2.** |  | местный бюджет | **9 629,****42524** | **1 242,****21983** | **1 225,****02480** | **1 463,****25761** | **1 899,****64100** | **1 899,****64100** | **1 899,****64100** |   |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | **местный бюджет** | **32 528,****67607** | **5 001,****31585** | **10 961,****31218** | **3 660,****08904** | **9 106,****67700** | **1 899,****64100** | **1 899,****64100** |
| **краевой бюджет** | **10 848,****70150** | **5 396,****58613** | **395,****20337** | **0,00000** | **5 056,****91200** | **0,00000** | **0,00000** |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **43 377,****37757** | **10 397,****90198** | **11 356,****51555** | **3 660,****08904** | **14 163,****58900** | **1 899,****64100** | **1 899,****64100** |
| **Подпрограмма 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения** |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы водоснабжения и водоотведения |
| **Задача 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения** |
| 2.1.1. Ремонт сетей водоснабже-ния и водоотведе-ния, в том числе | Управле-ние ЖКХ и транспор-та администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 5 664,08484 | 1 842,31957 | 2 967,86527 | 0,00000 | 676,14000 | 177,76000 | 177,76000 | Количество постренных, отремонтиро-ванных сетей водоснабже-ния и водоотведе-ния | км | 0 | 0,696 | 10,565 | 0 | 0 | 10,2 | 0,2 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***5 664,08484*** | ***1 842,31957*** | ***2 967,86527*** | ***0,00000*** | ***676,14000*** | ***177,76000*** | ***177,76000*** |
| 2.1.2. Водопровод в д. Дубовая, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 21 715,26008 | 0,00000 | 0,00000 | 1 839,79408 | 12 878,56800 | 6 996,89800 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабже ния и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 38 635,61300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 635,61300 | 0,00000 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтиро-ванных сетей водоснабже0ния и водоотведения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 |
| ***Всего*** | ***60 350,87308*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***1 839,79408*** | ***51 514,18100*** | ***6 996,89800*** | ***0,00000*** |
| 2.1.3. Водопровод п. Прикамский | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 5 508,85309 | 0,00000 | 1 357,50000 | 4 151,35309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан0ных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабже ния и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4 151,35309 | 0,00000 | 0,00000 | 4 151,35309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтиро-ванных сетей водоснабже-ния и водоотведе-ния | км. | 0 | 0 | 0 | 1,236 | 0 | 0 | 0 |
| ***Всего*** | ***9 660,20618*** | ***0,00000*** | ***1 357,50000*** | ***8 302,70618*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.4. Очистные сооружения в д. Дубовая (Канализационная насосная станция и напорные сети канализации) | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 14 219,82172 | 1 392,89172 | 12 824,31735 | 2,61265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строительство, реконструк-цию сетей водоснабже ния и водоотвед-ения | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 12 320,53472 | 0,00000 | 11 489,44203 | 831,09269 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***26 540,35644*** | ***1 392,89172*** | ***24 313,75938*** | ***833,70534*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.5. Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 10 073,70632 | 0,00000 | 4 814,33967 | 4 880,82065 | 378,54600 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 25 295,89665 | 0,00000 | 0,00000 | 18 632,73365 | 6 663,16300 | 0,00000 | 0,00000 | Количество постренных, отремонтиро-ванных сетей водоснабже-ния и водоотведе-ния | км | 0 | 0 | 0 | 5,1137 | 1,6524 | 0 | 0 |
| ***Всего*** | ***35 369,60297*** | ***0,00000*** | ***4 814,33967*** | ***23 513,55430*** | ***7 041,70900*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.6. Водопровод в мкр. Уральский (ул. Первомайская, Красноармейская, Азина (частный сектор), Заречная), г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 9 528,46029 | 0,00000 | 9 528,46029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строительство, реконструк-цию сетей водоснабже ния и водоотведе-ния | ед. |   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 7 852,24049 | 0,00000 | 7 852,24049 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***17 380,70078*** | ***0,00000*** | ***17 380,70078*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.7. Водопровод в д. Марково, Чайковский городской округ, Пермский край  | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | Местный бюджет | 2 350,28800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 350,28800 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.8. Водопровод в мкр. Завьялово: ул. Пушкина, Лермонтова, Бажова, Назарова, Цветаевой, г. Чайковский, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | Местный бюджет | 1 306,92100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 306,92100 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.9. Очистные сооружения в с. Большой Букор, Чайковский городской округ, Пермский край | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | Местный бюджет | 4 151,87100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 151,87100 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.10. Разработка проектно-сметной документации очистных сооружений г.Чайковский Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 3 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 58 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***62 000,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***62 000,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.11. Реконструк-ция "Здание водонасосной станции второго подъема" | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 5 074,66717 | 0,00000 | 382,01517 | 4 692,65200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 14 879,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 879,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***19 953,88717*** | ***0,00000*** | ***382,01517*** | ***19 571,87200*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 2.1.12. Проведение работ, направлен-ных на обеспечение ввода в экслуатацию объектов водоснабже-ния | Управле-ние ЖКХ и транспор-та администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 9,50170 | 0,00000 | 9,50170 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество изготовлен-ных технических планов объектов капитального строительства | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.13. Реконструкция системы водоподготовки села Ваньки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных проектно- сметных документаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Итого по задаче 2.1.** |  | **местный бюджет** | **82 881,****19521** | **3 235,****21129** | **31 883,****99945** | **15 567,****23247** | **24 842,****33400** | **7 174,****65800** | **177,****76000** |  |
| **краевой бюджет** | **162 034,****85795** | **0,00000** | **19 341,****68252** | **38 494,****39943** | **104 198,****77600** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **244 916,****05316** | **3 235,****21129** | **51 225,****68197** | **54 061,****63190** | **129 041,****11000** | **7 174,****65800** | **177,****76000** |
| **Задача 2.2. Обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения** |   |   |
| 2.2.1. Разработка документации зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 1 656,49500 | 0,00000 | 0,00000 | 336,00000 | 1 320,49500 | 0,00000 | 0,00000 | Количество скважин, на которые разработаны документы | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Благоустройство территории источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения в населенных пунктах Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество скважин для благоустройства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 2.2.**  |  | местный бюджет | **1 656,****49500** | **0,00000** | **0,00000** | **336,****00000** | **1 320,****49500** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Итого по подпрограмме 2** |   | **местный бюджет** | **84 537,****69021** | **3 235,****21129** | **31 883,****99945** | **15 903,****23247** | **26 162,****82900** | **7 174,****65800** | **177,76000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **162 034,****85795** | **0,00000** | **19 341,****68252** | **38 494,****39943** | **104 198,****77600** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **246 572,****54816** | **3 235,****21129** | **51 225,****68197** | **54 397,****63190** | **130 361,****60500** | **7 174,****65800** | **177,****76000** |
| **Подпрограмма 3. Развитие системы теплоснабжения** |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы теплоснабжения |   |   |
| **Задача 3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов теплоснабжения** |   |   |
| 3.1.1. Ремонт котельных и теплотрасс, в том числе: | Управле-ние ЖКХ и транспор-та администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 3 669,06997 | 1 272,42614 | 798,17999 | 601,70384 | 0,00000 | 498,38000 | 498,38000 | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабже-ния | км | 0 | 0,539 | 0,134 | 0,728 | 0,000 | 0,300 | 0,300 |
| краевой бюджет | 1 439,40441 | 1 439,40441 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***5 108,47438*** | ***2 711,83055*** | ***798,17999*** | ***601,70384*** | ***0,00000*** | ***498,38000*** | ***498,38000*** |
| 3.1.1.1. Ремонт котельной и теплотрассы д. Ваньки | Управле-ние ЖКХ и транспор-та администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 299,72702 | 299,72702 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 738,52202 | 738,52202 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Всего** | ***1 038,24904*** | ***1 038,24904*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.1.2. Ремонт котельной и теплотрассы п. Буренка | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 143,04296 | 143,04296 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 357,60739 | 357,60739 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Всего** | ***500,65035*** | ***500,65035*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.1.3. Ремонт котельной с. Уральское | Управле-ние ЖКХ и транспор-та администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 137,31000 | 137,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 343,27500 | 343,27500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Всего** | ***480,58500*** | ***480,58500*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2. Улучшение качества систем теплоснабжения на территории Чайковского городского округа, в том числе : | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | ***2 138,40502*** | ***480,14433*** | ***832,51193*** | ***825,74801*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |   |
| краевой бюджет | ***23 577,77800*** | ***2 515,61085*** | ***15 407,04581*** | ***5 655,12134*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Всего** | ***25 716,18302*** | ***2 995,75518*** | ***16 239,55774*** | ***6 480,86935*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.1. Строительство объекта «Модульная котельная с. Сосново» | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 832,51193 | 0,00000 | 832,51193 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | Количество построенных (реконструи-рованных) котельных | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 13 931,74000 | 0,00000 | 13 473,13866 | 458,60134 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |
| ***Всего*** | ***14 764,25193*** | ***0,00000*** | ***14 305,65059*** | ***458,60134*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.2. Разработка ПСД на реконструкцию котельной в п. Марковский | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 86,00000 | 86,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строительство, реконструкцию,ремонт систем теплоснабже- ния | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***86,00000*** | ***86,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.3. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов горячего водоснабжения и теплоснабжения в п. Марковский | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 49,75000 | 49,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных ПСД на строительство, реконструк-цию, ремонт систем теплоснабже-ния | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 854,50560 | 0,00000 | 854,50560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***904,25560*** | ***49,75000*** | ***854,50560*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.4. Разработка ПСД на строительство объекта "Модульная котельная с. Сосново" | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 101,66459 | 101,66459 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 931,62713 | 1 931,62713 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***2 033,29172*** | ***2 033,29172*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.5. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов в с. Сосново | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 34,00000 | 34,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 583,98372 | 583,98372 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***617,98372*** | ***617,98372*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.6. Разработка ПСД на строительство модульной котельной в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 49,96627 | 49,96627 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***49,96627*** | ***49,96627*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.7. Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопроводов в п. Прикамский | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 17,00000 | 17,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 301,78334 | 0,00000 | 301,78334 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***318,78334*** | ***17,00000*** | ***301,78334*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.8. Разработка ПСД на капитальный ремонт теплотрассы и техническое перевооружение котельной в с. Б. Букор | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 104,76643 | 42,76643 | 0,00000 | 62,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 777,61821 | 0,00000 | 777,61821 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***882,38464*** | ***42,76643*** | ***777,61821*** | ***62,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.9. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Школа" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 48,99704 | 48,99704 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***48,99704*** | ***48,99704*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.10. Разработка ПСД на реконструкцию котельной "Светлячок" в с. Фоки | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***50,00000*** | ***50,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.2.11. Капитальный ремонт трубопроводов в с.Сосново | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 763,74801 | 0,00000 | 0,00000 | 763,74801 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | Количество построенных, отремонтированных сетей теплоснабже-ния | км | 0 | 0 | 0 | 0,5803 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 196,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 196,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***5 960,26801*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***5 960,26801*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.1.3. Проведение работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию объектов теплоснабжения | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 32,02900 | 0,00000 | 0,00000 | 32,02900 | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | Количество изготовлен-ных технических планов объектов капитального строительства | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***32,02900*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***32,02900*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Итого по Задаче 3.1.**  |  | **местный бюджет** | **5 839,****50399** | **1 752,****57047** | **1 630,****69192** | **1 459,****48085** | **0,00000** | **498,****38000** | **498,****38000** |    |
| **краевой бюджет** | **25 017,****18241** | **3 955,****01526** | **15 407,****04581** | **5 655,****12134** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **30 856,****68565** | **5 707,****58573** | **17 037,****73773** | **7 114,****60219** | **0,00000** | **498,****38000** | **498,****38000** |
| **Задача 3.2. Обслуживание объектов теплоснабжения** |   |   |
| 3.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов теплоснабжения | Управле-ние ЖКХ и транспор-та администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяжен-ность сетей теплоснабже-ния, по которым проводится содержание | км | 124,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 3.2.**  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Задача 3.3. Возмещение убытков и задолженности за ТЭР** |   |   |
| 3.3.1. Возмещение экономически обоснованного размера убытков | Управле-ние ЖКХ и транспор-та администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 6 546,51053 | 5 000,00000 | 521,39391 | 1 025,11662 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 29 383,70008 | 0,00000 | 9 906,48435 | 19 477,21573 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***35 930,21061*** | ***5 000,00000*** | ***10 427,87826*** | ***20 502,33235*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 3.3.2. Возмещение задолженности за ТЭР на основании судебных актов | Администрация Чайковс-кого ГО | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество получателей субсидий | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Итого по Задаче 3.3.**  |  | **местный бюджет** | **6 546,****51053** | **5 000,****00000** | **521,****39391** | **1 025,****11662** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **краевой бюджет** | **29 383,****70008** | **0,00000** | **9 906,****48435** | **19 477,****21573** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| ***Всего*** | **35 930,****21061** | **5 000,****00000** | **10 427,****87826** | **20 502,****33235** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Итого по подпрограмме 3** |   | **местный бюджет** | **12 386,****01377** | **6 752,****57047** | **2 152,****08583** | **2 484,****59747** | **0,00000** | **498,****38000** | **498,****38000** |  |
| **краевой бюджет** | **54 400,****88249** | **3 955,****01526** | **25 313, 53016** | **25 132,****33707** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего** | **66 786,****89626** | **10 707,****58573** | **27 465,****61599** | **27 616,****93454** | **0,00000** | **498,****38000** | **498,****38000** |
| **Подпрограмма 4. Развитие системы электроснабжения** |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа за счет развития системы электроснабжения |   |   |
|  |   |   |
| **Задача 4.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов электроснабжения** |  |  |   |   |
| 4.1.1. Строительство линий электропередач уличного освещения |   | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество построенных электрических сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.1.**  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Задача 4.2. Обслуживание объектов электроснабжения** |  |  |   |   |
| 4.2.1. Содержание и техническое обслуживание объектов электроснабжения  | Управле-ние ЖКХ и транспор-та администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Протяженность сетей электроснабже-ния, по которым проводится содержание | км | 73,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 4.2.**  |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Итого по подпрограмме 4** |   |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма 5. Градостроительная документация** |   |   |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения Чайковского городского округа путём подготовки всех видов градостроительной документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, в виде единого комплексного проекта градостроительного развития территории Чайковского городского округа |   |   |
| **Задача 5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования** |   |   |
| 5.1.1. Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Чайковского городского округа | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 3 299,39700 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 3 099,39700 | 0,00000 | 0,00000 | Наличие документа территориаль-ного планирования | ед | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроитель-ной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствую-щей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1.2. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 24,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 24,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных местных нормативов градострои-тельного проектирова-ния | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 15,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных программ развития социальной инфраструктуры | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Управле-ние ЖКХ и транспор-та администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 2 461,90200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 461,90200 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных программ развития коммуналь-ной инфраструктуры | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 5.1.**  |  |  | **5 801,****54900** | **0,00000** | **0,00000** | **240,25000** | **5 561,****29900** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Задача 5.2. Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки** |  |   |   |
| 5.2.1. Разработка документации по планировке территории | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 9 165,83367 | 899,00000 | 2 495,76536 | 4 634,95331 | 1 136,11500 | 0,00000 | 0,00000 | Количество разработан-ных проектов планировки | единиц | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 5.2.2. Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 5 066,24600 | 365,00000 | 940,80000 | 811,90000 | 1 466,10000 | 1 103,08500 | 379,36100 | Доля заявлений, по которым выданы чертежи градостроительных планов земельных участков на топографической основе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 5.2.**  |  |  | **14 232,****07967** | **1 264,****00000** | **3 436,****56536** | **5 446,****85331** | **2 602,****21500** | **1 103,****08500** | **379,****36100** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Задача 5.3. Выполнение кадастровых работ** |   |   |
| 5.3.1. Выполнение кадастровых работ по определению границ зон затопления, подтопления в отношении территории Чайковского городского округа Пермского края | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 1 852,46652 | 0,00000 | 1 852,46652 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Установлено границ | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Задаче 5.3.**  |  | местный бюджет | **1 852,****46652** | **0,00000** | **1 852,****46652** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Итого по подпрограмме 5** |   | **местный бюджет** | **21 886,****09519** | **1 264,****00000** | **5 289,****03188** | **5 687,****10331** | **8 163,****51400** | **1 103,****08500** | **379,****36100** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма 6. Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов** |   |   |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности на территории Чайковского городского округа |   |   |
| **Задача 6.1. Создание условий для обеспечения жителей социальными услугами** |   |   |
| 6.1.1. Технологическое присоединение ФАП с. Уральское к инженерным коммуникациям, благоустройство | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Обеспечение земельного участка под ФАП инженерными сетями | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 6.1.2. Благоустройство территории сельского дома культуры | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Благоустройство территории | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче 6.1.** |  | **местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 6.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт гидротехнических сооружений** |   |   |
| 6.2.1. Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский Чайковского района Пермского края | Управле-ние ЖКХ и транспорта администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Получение заключения о выполненных работах  | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа | местный бюджет | 5 270,57700 | 5 270,57700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Выполнена реконструк-ция ГТС | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | ***Всего*** | ***5 270,******57700*** | ***5 270,******57700*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Выполнена реконструкц-ия ГТС | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6.2.2. Реконструкция берегоукрепительных сооружений:1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления №1",2 этап: "Реконструкция сооружения - берегоукрепление набережной" | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 39 908,64912 | 590,00000 | 4 038,17240 | 24 748,77522 | 10 531,70150 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 150 746,94550 | 0,00000 | 0,00000 | 53 545,43350 | 25 774,41200 | 71 427,10000 | 38 199,60000 |
| ***Всего*** | ***190 655,******59462*** | ***590,******00000*** | ***4 038,******17240*** | ***78 294,******20872*** | ***36 306,******11350*** | ***71 427,******10000*** | ***38 199,******60000*** |
| 6.2.2.1. Реконструкция берегоукрепительных сооружений:1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления №1", | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 4 528,39100 | 0,00000 | 4 038,17240 | 490,21860 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 71 427,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 71 427,10000 | 38 199,60000 |
| ***Всего*** | ***75 955,******49100*** | ***0,00000*** | ***4 038,******17240*** | ***490,******21860*** | ***0,00000*** | ***71 427,******10000*** | ***38 199,******60000*** |
| 6.2.2.2. Реконструкция берегоукрепительных сооружений: 1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления № 1", 2 этап: "Реконструкция сооружения – берегоукрепление набережной" (в части: Реконструкция сооружения – берегоукрепление набережной (участок незавершенного строительства) 2 этап) | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| 6.2.2.3. Реконструкция берегоукрепительных сооружений: 1 этап: "Реконструкция Берегоукрепления № 1", 2 этап: "Реконструкция сооружения – берегоукрепление набережной" (в части: Реконструкция сооружения – берегоукрепление набережной (существующая набережная) 2 этап) | УСИА администрации Чайковс-кого городско-го округа  | местный бюджет | 10 531,70150 | 0,00000 | 0,00000 | 24 258,55662 | 10 531,70150 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет | 79 319,84550 | 0,00000 | 0,00000 | 53 545, 43350 | 25 774,41200 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Всего*** | ***114 110,******10362*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***77 803,******99012*** | ***36 306,******11350*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |
| **Итого по Задаче 6.2.**  |  | **местный бюджет** | **45 179,****22612** | **5 860,****57700** | **4 038,****17240** | **24 748,****77522** | **10 531,****70150** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **188 946,****54550** | **0,00000** | **0,00000** | **53 545,****43350** | **25 774,****41200** | **71 427,****10000** | **38 199,****60000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Всего*** | **234 125,****77202** | **5 860,****57700** | **4 038,****17240** | **78 294,****20862** | **36 306,****11400** | **71 427,****10000** | **38 199,****60000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 6.3. Создание условий для обслуживания инженерных коммуникаций** |   |   |
| 6.3.1. Приобрете-ние передвижной автомастерс-кой | Управле-ние ЖКХ и транспор-та администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 1 425,68335 | 0,00000 | 0,00000 | 1 425,68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Приобретение передвижной автомастерс-кой | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 1 425,68335 | 0,00000 | 0,00000 | 1 425,68335 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Всего*** | ***2 851,******36670*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***2 851,******36670*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по Задаче 6.3.**  |  | **местный бюджет** | **1 425,****68335** | **0,00000** | **0,00000** | **1 425,****68335** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **1 425,****68335** | **0,00000** | **0,00000** | **1 425,****68335** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Всего*** | **2 851,****36670** | **0,00000** | **0,00000** | **2 851,****36700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого подпрограмме 6** |  | **местный бюджет** | **46 604,****90997** | **5 860,5****7700** | **4 038,****17240** | **26 174,****45857** | **10 531,****70200** | **0,00000** | **0,00000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **краевой бюджет** | **190 372,****22885** | **0,00000** | **0,00000** | **54 971,****11685** | **25 774,****41200** | **71 427,****10000** | **38 199,60000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Всего** | **236 977,****13882** | **5 860,****57700** | **4 038,****17240** | **81 145,****57542** | **36 306,****11400** | **71 427,****10000** | **38 199,****60000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма 7. Обеспечение реализации муниципальной программы** |   |   |
| Цель: Формирование и осуществление стратегии реализации основных направлений строительства, реконструкции, капитального ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих необходимые условия для реализации конституционных прав граждан |   |
| **Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы** |   |
| 7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | УСИА администрации Чайковского городского округа  | местный бюджет | 99 322,79096 | 13 939,19717 | 14 665,49231 | 15 945,08448 | 17 967,61300 | 18 402,70200 | 18 402,70200 | Уровень достижения показателей от утвержден-ных в Программе | % | - | 100 | 99,5 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в том числе подведомст-венного учреждения МКУ «Чайковское управление капитального строительст-ва» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| **Итого по Задаче 7.1.**  |  | **местный бюджет** | **99 322,****79096** | **13 939,****19717** | **14 665,****49231** | **15 945,****08448** | **17 967,****61300** | **18 402,****70200** | **18 402,****70200** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 7.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, направленной на реализацию курируемых проектов** |  |  |   |   |
| 7.2.1. Обеспечение деятельности казенного учреждения | УСИА администрации Чайковского городского округа | местный бюджет | 91 622,76777 | 11 405,98809 | 12 741,90057 | 16 474,81411 | 16 568,73900 | 17 215,66300 | 17 215,66300 | Исполнение годовых бюджетных обязательств | % | 95 | 84,5 | 69,4 | 86,5 | 95 | 95 | 95 |
| Своевремен-ный ввод объектов  | % | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по Задаче 7.2.**  |  | **местный бюджет** | **91 622,****76777** | **11 405,****98809** | **12 741,****90057** | **16 474,****81411** | **16 568,****73900** | **17 215,****66300** | **17 215,****66300** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по Подпрограмме 7** |  | **местный бюджет** | **190 945,****55873** | **25 345,****18526** | **27 407,****39288** | **32 419,****89859** | **34 536,****35200** | **35 618,****36500** | **35 618,****36500** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Всего по муниципальной программе** | **местный бюджет** | **388 888,****94394** | **47 458,****85987** | **81 731,****99462** | **86 329,****37945** | **88 501,****07400** | **46 294,****12900** | **38 573,****50700** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **краевой бюджет** | **417 656,****67079** | **9 351,****60139** | **45 050,****41605** | **118 597,****85335** | **135 030,****10000** | **71 427,****10000** | **38 199,60000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **Всего** | **806 545,****61473** | **56 810,****46126** | **126 782,****41067** | **204 927,****23280** | **223 531,****17400** | **117 721,****22900** | **76 773,****10700** |  |  |  |  |  |  |  |   |   |

 Приложение 9к муниципальной программе «Территориальное развитие Чайковского городского округа»**Перечень****показателей муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» результаты достижения, которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Интегральный показатель | Расчет показателя | Отраслевые (функциональные), структурные подразделения АЧГО, ответственные за оценку результатов достижения показателей | Примечание |
| **Подпрограмма 1. «Развитие системы газификации»** |
| 1.1. | Количество построенных сетей газопровода | Кгаз (км) = Lгаз (км) | МКУ «Чайковское УКС» | Кгаз (км) – количество поостренных сетей газопроводаLгаз(км) – длина вновь построенного газопровода по проектно-сметной документации |
| **Подпрограмма 2. «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»** |
| 2.1. | Количество построенных, отремонтированных водопроводных сетей | Квода (км) = Lвода (км) | МКУ «Чайковское УКС», МКУ «ЖКЭС» | Квода (км) – количество поостренных, отремонтированных сетей водопроводаLвода(км) – длина вновь построенных сетей водопровода по проектно-сметной документации и длина сетей водопровода, по которым выполнен ремонт |
| **Подпрограмма 5. «Градостроительная документация»** |
| 5.1. | Доля обеспеченности Чайковского городского округа необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, способствующей проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы | Д% = ГДр / ГДо \*100 | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа | Д% - доля обеспеченности округа необходимой градостроительной документацией;ГДр – количество разработанных (актуализированных) градостроительных документов (Ген.план и ПЗЗ);ГДо – общее количество необходимых градостроительных документов (Ген.план и ПЗЗ). |

 |   |

 |   |